        Umowa o roboty budowlane ( WZÓR)
zawarta w dniu ……………….. 2019r. w Człuchowie
pomiędzy
Powiatem Człuchowskim - Powiatowym Zakładem Transportu Publicznego w Człuchowie, 77-300 Człuchów ul. Kasztanowa 2, NIP:843-15-29-488, Regon: 362168443
reprezentowanym przez: Stanisław Marek – p.o. Dyrektor
zwanym dalej Zamawiającym.
a
………………………………………………………………………………………………………………………
reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………..

zwanym w dalszej części Wykonawcą

dotycząca zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przeprowadzonych negocjacji na wykonanie prac budowlanych pn.: „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1744G w ramach kontraktu: „Remont ( odnowa ) drogi powiatowej nr 1743G odc. od m.Pietrzykowo do skrzyżowania z DP 1740G oraz drogi powiatowej nr 1744G odc. od granica Powiatu – do m.Stara Brda””

§ 1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania .:Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1744G w ramach kontraktu: „Remont ( odnowa ) drogi powiatowej nr 1743G odc. od m.Pietrzykowo do skrzyżowania z DP 1740G oraz drogi powiatowej nr 1744G odc. od granica Powiatu – do m.Stara Brda”” szczegółowo opisane w Kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do umowy, na warunkach niniejszej umowy.
      2. Realizacja robót prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.
§ 2
1. Roboty będą wykonywane z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę oraz zgodnie z kosztorysem ofertowym.
2. Wykonawca wykona roboty w terminie do: 30 kwietnia 2019r.
§ 3
1. Inspektorem nadzoru z ramienia zamawiającego będzie: Aleksander Baprawski
2. Kierownikiem robót ze strony Wykonawcy będzie: ………………………….

§ 4
Wykonawca przyjmuje na siebie w szczególności następujące obowiązki:
1. przejęcie terenu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
2. zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie,
3. zorganizowanie i kierowanie budową w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami bhp oraz zapewnienie warunków p.poż. określonych w przepisach szczegółowych,
4. kontrola jakości materiałów i robót,
5. realizacja zaleceń Inspektora Nadzoru,
6. wykonanie robót tymczasowych, które będą potrzebne podczas wykonywania robót podstawowych,
7. oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w których mają być prowadzone roboty podstawowe i tymczasowe,
8. skompletowanie i przedstawienie Wykonawcy dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu robót, a w szczególności: protokoły badań i sprawdzeń, niezbędne świadectwa kontroli jakości,
9. zapewnienie, na czas trwania robót kierownika robót,
10. utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usuniecie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania,
11. informowanie Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru robót zanikających i uzyskanie jego zgody na kontynuowanie robót. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych terminach , zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na swój koszt,
12. informowanie Inspektora nadzoru o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,
13. niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,
14. zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji przedmiotu umowy,
15. strzeżenie mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie od daty przejęcia terenu budowy do daty przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu,
16. w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w miejscu robót bądź majątku Zamawiającego - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na swój koszt,
17. udostępnienie terenu budowy innym wykonawcom wskazanym przez Zamawiającego w czasie realizacji przedmiotu umowy,
18. wykonanie oznakowania robót,
19. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za poprawny stan techniczny oznakowania robót,
20. Wykonawca odpowiada za organizację ruchu w obrębie budowy i zapewni stały dostęp do wszystkich posesji wzdłuż robót.
§ 5
1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe z tytułu wykonania przedmiotu Umowy na kwotę: …….. zł netto (słownie: …………. netto) plus należny podatek VAT, co daje przy podatku VAT w wysokości 23% kwotę brutto: …………. zł ( słownie: ……………… brutto)
2. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystko to, co jest konieczne do należytego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy. Kwota określona w ust.1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym także m.in. robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, itp.
3. Rozliczenie końcowe robót nastąpi na podstawie protokołu odbioru końcowego i faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę po zaakceptowaniu przez Zamawiającego.
4. Jeżeli w toku czynności odbioru Zamawiający stwierdzi, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót Zamawiający może odmówić odbioru.
5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone przez którąkolwiek ze stron wady:
1. nadające się do usunięcia – Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia,
2. nie nadające się do usunięcia – Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej, jeżeli wady umożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, albo, jeżeli wady uniemożliwiają jego użytkowanie zgodnie z jego przeznaczeniem może odstąpić od umowy, ewentualnie żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia. W przypadku zażądania wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wszelkie koszty z tym związane, w tym rozbiórki, materiałów, sprzętu, maszyn, itp. ponosi Wykonawca.
        6 . Z czynności odbioru końcowego sporządza się protokół w dwóch egzemplarzach po jednym dla
        każdej ze stron.
        7. Podpisany protokół odbioru końcowego robót stanowi podstawę wystawienia faktury.
        8. Należność za wykonanie prac zostanie uregulowana przelewem w terminie:
        do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
§ 6
  1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty. Termin gwarancji wynosi 18 miesięcy i liczy się od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy.
  2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za:
  1. wady zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót,
  2. usunięcie tych wad i usterek, stwierdzonych w toku czynności odbioru i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.
3. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę na piśmie, wyznaczając mu termin do ich usunięcia.
§ 7
1. Strony ustalają odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych, w formie kar umownych, którymi Zamawiający obciąży Wykonawcę w następujących przypadkach:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w § 5 za każdy dzień zwłoki,
b) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy
w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w § 5,
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w §5 z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wartość kar umownych, w przypadku gdyby w wyniku nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiający poniósł szkodę.
§8
Wykonawca oświadcza, iż jest ubezpieczony w zakresie OC prowadzonej działalności.
§9
Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.
§ 10
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 11
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Załączniki:
Kosztorys ofertowy Wykonawcy

     WYKONAWCA	ZAMAWIAJĄCY

        ............................	...............................